软件项目可行性分析报告

项目名称： 政明白
项目小组： 第六组
项目经理： 麦少彤
小组成员： 陈梓烽、贺悦洋、黎敬浩
报告日期： 2026年9月13日
文档版本： V1.1

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对《政明白》项目进行全面深入的可行性分析，包括技术、经济、操作、法律及社会因素等方面评估，为项目是否正式启动提供决策依据。

1.2 项目背景

- 问题描述： 群众办理政务事项前需咨询「要什么材料、去哪办、几天办好」，传统方式依赖窗口人工答复或自行翻阅办事指南，存在三类问题：一是办事指南文档冗长（单篇 1,928~45,082 字），查阅成本高；二是同类事项（如个体工商户设立、变更、注销登记）文本高度相似，人工答复易混淆；三是答复口径不统一，影响政务服务标准化水平。

- 项目发起方： 软件项目开发实训课程

- 项目目标： 构建一个严格依据已入库政务文档作答的检索增强问答（RAG）系统：有依据时输出结论、材料清单、办理流程、受理部门、办结时限、收费标准与溯源信息；无依据时明确拒答并引导至线下窗口或 12345 热线。预期实现域内问题回答准确、域外与未收录问题可靠拒答、单轮响应可控、答案全程可溯源。

1.3 定义与术语

| 术语/缩写 | 全称/解释 |
| --- | --- |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成：生成答案前先从外部知识库检索相关片段作为上下文，使输出可溯源 |
| 混合检索 | 稠密向量检索（语义）与 BM25 稀疏检索（关键词）并行执行后按权重融合，本项目为 0.45×向量分 + 0.55×关键词分 |
| 相关性闸门 | 检索之后、生成之前的判定环节：向量分 ≥0.45 方予放行，或关键词分 ≥44.3 且融合分 ≥0.62，未通过则直接拒答且不调用大模型 |
| Embedding | 文本向量化模型；本项目使用通义 qwen3.7-text-embedding-flash，输出 1024 维向量 |
| 静默失败 | 系统不抛异常、响应状态正常，但输出内容为空、不完整或指向错误事项的一类缺陷 |

1.4 参考资料

- 《软件工程与项目案例教程》，梁立新、郭锐，清华大学出版社

- 本项目开发任务书

- 《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14 号）；广东政务服务网办事指南（https://www.gdzwfw.gov.cn/）；阿里云百炼大模型服务平台技术文档（https://help.aliyun.com/zh/model-studio/）

2. 项目概述

2.1 项目目标与范围

核心功能：

- 政务事项问答：依据语料输出结构化办事材料清单（必备/可选材料、流程步骤、温馨提示）

- 答案溯源：给出命中文档名称、章节与相似度评分，供用户核验

- 相关性闸门：域外问题与未收录事项在检索阶段即被拦截，不进入生成环节

非核心功能/未来考虑：

- 多轮会话：历史写入 PostgreSQL、上下文裁剪、会话切换与历史回放

- 语料增量导入与定期更新机制、用户反馈闭环、前端流式输出、统一政务事项数据源接入

排除范围：

- 不提供在线申报与审批办理；不接入统一政务事项数据源（语料为人工获取）；不做用户身份认证与电子证照核验；不覆盖全国范围事项，仅限已入库的广东政务事项

2.2 项目假设与约束

假设条件：

- 办事指南以公开 PDF 形式获取，内容准确且具备时效性

- 大模型服务（DashScope）与向量库（Milvus）可持续访问，API 额度充足

约束条件：

- 工期约束： 2026 年 9 月 13 日（课程实训周期）

- 技术约束： Python 3.12 + FastAPI + Vue 3；Milvus 向量库（1024 维）；PostgreSQL 16；DashScope 兼容模式大模型接口

- 资源约束： 4 人小组（1 名项目经理 + 3 名成员）；开发环境为 Windows + Docker Desktop；使用云端大模型 API，无本地 GPU

- 其他约束： 语料 32 篇广东政务办事指南（254,658 字 / 841 个片段）且分布仍不均（前 3 篇占 39%），未收录事项只能拒答

3. 可行性分析

3.1 技术可行性

关键技术点：

- 混合检索：Milvus 向量近似最近邻检索 + BM25 关键词检索并行，按 0.45×向量分 + 0.55×关键词分融合排序；闸门判定另用未经融合的绝对分

- 意图感知重排与结构化章节补全：按问题意图对材料/流程/时限章节加权、依据类章节降权；对长章节定向取回（fetch_section）并在结果合并后补全，只补不换

技术选型与评估：

- 前端： Vue 3 + Vite + Nginx - 组件化开发效率高，容器化静态部署，Nginx 反向代理 /api 转发

- 后端： FastAPI + Uvicorn - 异步高并发，自带 /docs 接口文档，便于联调与验收

- 数据库： PostgreSQL 16 + Milvus 2.x - 关系库存会话与历史，向量库做 ANN 检索（841 片段 / 1024 维），维度不符时自动重建

- 部署： Docker Compose（两套编排） - 完整栈与复用宿主服务两种形态，一键启停，实测后端约 20 秒转 healthy

技术风险评估与对策：

- 风险： 语料覆盖仍有限（32 个事项），未收录事项只能拒答；扩容语料后边界值漂移（域外最高关键词分由 35.23 漂至 42.86），沿用旧阈值会漏放

- 对策： 语料处理链路已跑通（单篇约 20 分钟，支持 ingest.py --file 增量导入）；更换模型或向量库后用 scripts/calibrate_gate.py 重新联合标定闸门阈值

结论： 可行。回归评测 34 例全部通过（域内 18/18、易混淆事项 3/3、数值精确 4/4、领域内未收录 4/4、域外 5/5）；单元测试 124 项全绿（116 项纯离线）

3.2 经济可行性

成本估算：

- 人力成本： 4 人 × 课程实训周期；其中语料建设单篇约 20 分钟（含人工核对），32 篇合计约 11 小时；系统开发与缺陷调试为主要投入

- 软硬件成本： 模型调用按量计费：单轮 1 次 Embedding + 1 次生成，输入约 2.3k tokens、输出约 0.3k tokens；约 31% 的查询被闸门前置拦截，不产生模型调用。服务端为本地 Docker 容器，无额外硬件采购

效益分析：

- 有形效益： 减少窗口人工咨询与重复答复工时；单轮成本处于分厘量级，万次问答成本远低于一名窗口人员单日人力成本

- 无形效益： 答复口径统一、避免群众因材料清单错误多次往返、提升政务服务数字化水平与群众满意度

结论： 可行。成本与查询量线性相关且单位成本极低，主要投入为语料建设人力

3.3 操作可行性

运行环境： Windows + Docker Desktop；提供完整栈与复用宿主 PostgreSQL / Milvus 两套 Compose 编排，一键启停，实测后端约 20 秒转 healthy 用户适用性： 网页端自然语言提问，无需培训；单轮响应 7~17 秒，被闸门拦截时 0.3~0.4 秒 维护性： /api/health 一键查看链路状态；scripts/check_env.py 五步自检；任一外部依赖缺失自动降级（SQLite + 内存向量库 + 抽取式生成），不影响启动 结论： 可行

3.4 法律与社会可行性

版权/许可： 办事指南均取自广东政务服务网等公开渠道，仅用于检索与引用并标注出处；系统代码自研，第三方依赖均为开源许可组件 隐私与安全： 会话数据存储于本地 PostgreSQL，不外传；建议后续评估脱敏与留存策略 社会影响： 降低群众获取政务信息的成本、减少窗口往返、促进答复口径标准化；潜在风险为未收录事项拒答带来的体验损失，已通过 12345 引导话术缓解 结论： 可行，建议补充一次数据合规评审

4. 备选方案分析

方案A： 直接调用通用大语言模型问答，不做检索增强，依靠模型参数化知识作答

- 优点：实现简单，无需建设语料与向量库；响应速度快

- 缺点：存在幻觉风险，政务场景下可能给出错误材料清单导致群众白跑；答案不可溯源；知识时效性无法保证

方案B： 检索增强生成（RAG）+ 相关性闸门 + 严格拒答机制（本系统采用）

- 优点：答案有依据、可溯源；无据时明确拒答，规避幻觉；域外与未收录问题不消耗模型调用（约 31%）

- 缺点：需建设与维护语料；检索链路复杂，存在静默失败风险；单轮响应 7~17 秒偏慢

推荐方案： 推荐方案 B。政务场景对准确性与可追溯性的要求高于响应速度与实现简易度；实测 34/34 通过、124 项测试全绿，约 31% 的查询不产生模型调用，成本可控

5. 结论与建议

综合评价： 技术、经济、操作、法律与社会四个维度均通过论证：回归评测 34/34 通过，单元测试 124 项全绿，两套 Docker 编排一键部署，外部依赖缺失时自动降级 主要风险： 语料覆盖 32 个事项但分布仍不均（前 3 篇占 39% 片段），是当前最大约束；其次为大模型输出波动、API 额度依赖、语料内容过期 建议：

- ✅ 建议立项

- 建议进入小范围试点：选取 1~2 个高频事项领域（如个体工商户登记、居住证业务）扩充至该领域全量事项，同步建立语料定期更新机制，在真实用户反馈验证后再逐步推广

6. 审批意见

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | [姓名] |  | YYYY-MM-DD |  |
| 审查人 | [姓名] |  | YYYY-MM-DD |  |
| 指导老师 | [姓名] |  | YYYY-MM-DD |  |